Ogłoszenie nr 546091-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II: „Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku wysokim oraz wymiana dźwigu osobowego w segmencie K7 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, krajowy numer identyfikacyjny 001415000, ul. ul. Medyków 16 , 40-752 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032)2071532, , e-mail zp@gczd.katowice.pl, , faks (032)2071546.

 Adres strony internetowej (URL): www.gczd.katowice.pl

 Adres profilu nabywcy:

 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.gczd.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.gczd.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie Adres:

ul. Medyków 16, katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku wysokim oraz wymiana dźwigu osobowego w segmencie K7 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

Numer referencyjny: PN/38/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

 Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku wysokim oraz wymiana dźwigu osobowego w segmencie K7 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz w Programach Funkcjonalno - Uzytkowych.

II.5) Główny kod CPV: 45313100-5

 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

42416100-6

45453000-7

45111220-6

45111300-1

71000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

 Wartość bez VAT: 459349,60

 Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 Określenie warunków: Dotyczy Pakietu 1 i Pakietu 2 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia wydane przez UDT do modernizacji dźwigów oraz wytwarzanie elementów dźwigów zgodnych z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

 Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

 Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 Określenie warunków: Zdolności techniczna Dotyczy Pakietu 1 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 280 000 zł brutto, która została zrealizowana w budynku użyteczności publicznej \*, podczas ciągłego tj. trwającego 24 h/dobę ruchu użytkowników budynku, w zakres której wchodzi wymiana dźwigu osobowego. Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonywaną w ramach jednej umowy. Dotyczy Pakietu 2 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100 000 zł brutto, która została zrealizowana w budynku użyteczności publicznej \*, podczas ciągłego tj. trwającego 24 h/dobę ruchu użytkowników budynku, w zakres której wchodzi wymiana dźwigu osobowego. Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonywaną w ramach jednej umowy. Uwaga W przypadku gdy Wykonawcy składa ofertę na Pakiet 1 i Pakiet 2, Zamawiający w celu spełnienia w/w warunku udziału wymagał będzie od Wykonawcy aby ten wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 280 000 zł brutto, która została zrealizowana w budynku użyteczności publicznej \*, podczas ciągłego tj. trwającego 24 h/dobę ruchu użytkowników budynku, w zakres której wchodzi wymiana dźwigu osobowego. Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonywaną w ramach jednej umowy. \* budynek użyteczności publicznej należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów w oparciu o art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował roboty budowlane do wykonania których, ta wiedza i doświadczenie jest wymagane. Zdolności zawodowa Dotyczy Pakietu 1 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dotyczy Pakietu 2 a) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga W przypadku gdy Wykonawcy składa ofertę na Pakiet 1 i Pakiet 2, Zamawiający w celu spełnienia w/w warunku udziału wymagał będzie od Wykonawcy aby ten wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z postawionymi powyżej warunkami osobno dla Pakietu nr 1 oraz osobno dla Pakietu nr 2.

 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

 Informacje dodatkowe:

 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

A) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca winien złożyć: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień wydanych przez UDT do modernizacji dźwigów oraz wytwarzanie elementów dźwigów zgodnych z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321). B) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien złożyć: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - stanowiący załącznik do SIWZ (stosownie do przedmiotu zamówienia Pakiet 1 i /lub Pakiet 2). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowiący załącznik do SIWZ (stosownie do przedmiotu zamówienia Pakiet 1 i /lub Pakiet 2).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

 Informacja na temat wadium

1. Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem otwarcia ofert w wysokości: Pakiet 1: 5 183,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote). Pakiet 2: 1 707,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedem złotych). 2. Wadium, można wnosić w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275). 3. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 50 1130 1091 0003 9032 2920 0005

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 Liczba wykonawców

 Przewidywana minimalna liczba wykonawców

 Maksymalna liczba wykonawców

 Kryteria selekcji wykonawców:

 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

 Data: godzina:

 Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdzie Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: 1) obniżenia ceny przez Wykonawcę, 2) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez Producenta lub Wykonawcę, 3) zmiany terminu realizacji zamówienia: a) poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania placu robót w tym pomieszczeń, b) poprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony, w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp., 4) zmiany Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej zmianie zgodnie z procedurą opisaną w umowie. Jeżeli Wykonawca, spełniając w postępowaniu warunek wiedzy i doświadczenia opierał się na doświadczeniu Podwykonawcy który podlega zmianie, podwykonawca wprowadzany na jego miejsce winien spełniać wymagania zgodne z wymaganiami określonymi dla tych osób w postępowaniu. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany bez uszczerbku dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 5) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. W takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany; 6) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie niezmieniona; 7) zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie niezmieniona; 8) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw/usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6) wystąpienia łącznie warunków: konieczności zmiany umowy spowodowanej jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7) kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 8) kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 Data: 2017-07-28, godzina: 09:30,

 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wizja lokalna. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót, po uprzednim zgłoszeniu udziału Zamawiającemu. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień 12.07.2017 r. o godzinie 10.00. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót budowlanych proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu tj.: Dział Infrastruktury, numer telefonu: 32 2071514; 32 2071941; 32 207 1591 lub email: jwaliszewska@gczd.katowice.pl.

 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku wysokim Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wymiany urządzenia dźwigowego w budynku „wysokim” wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zezwoleń wynikających z aktualnych przepisów prawa, sporządzenie projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Demontaż istniejącego w budynku wysokim dźwigu wraz z niezbędnymi rozbiórkami konstrukcji (prowadnice kabinowe i przeciwwagi) i ich utylizacją. 3. Adaptacja istniejącego w budynku szybu windowego oraz jego maszynowni do potrzeb nowego urządzenia dźwigowego w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, i innych niezbędnych robót, które wynikną z opracowanych przez wykonawcę dokumentacji projektowej łącznie z robotami budowlanymi dotyczącymi wyrównania poziomów na piętrach z uzyskaniem światła wejścia do kabiny 1100 x 2000 mm. 4. Dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z napędem elektrycznym – linowym w budynku „wysokim” (z maszynownią górną bezpośrednio posadowioną nad istniejącym szybem), z certyfikacją nowych urządzeń oraz uzyskaniem stosownych decyzji UDT zezwalających na użytkowanie nowego dźwigu. 5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej nowego dźwigu wraz z kosztorysem powykonawczym sporządzonym metodą uproszczoną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 6. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również:: 1) zatwierdzenie zakresu prac w UDT, 2) wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, 3) odbiór przez UDT nowo zainstalowanego dźwigu towarowo-osobowego (wraz z kosztami odbioru) – dotyczy również napraw gwarancyjnych w zakresie wymagającym odbioru prac przez UDT. Koszty obowiązujących corocznych badań technicznych przez UDT będzie ponosił Zamawiający. 4) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi dźwigów oraz uwalniania pasażerów, 7. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowych – załącznik no niniejszego protokołu. Zamawiający wskazuje, iż jeżeli w Programach Funkcjonalno - Użytkowych pojawiły się nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementy oznacza to, iż zostały one powołane przykładowo w celu ułatwienia przygotowania np. założeń projektowych. Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, tj.: o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Każdorazowe zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskana akceptacji Zamawiającego.

 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45313100-5, 45000000-7, 42416100-6 , 45453000-7, 45111300-1 , 45111220-6, 71000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 345528,46

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-30

 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Kryterium: „Okres Gwarancji” Okres gwarancji (G) 36 miesięcy \* 0 pkt 48 miesięcy \* 20 pkt 60 miesięcy i więcej \* 40 pkt \*wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez 12 miesięcy w okresie udzielonej gwarancji – liczonych od dnia protokołu końcowego bez uwag Wykonawca w formularzu ofertowym zaznacza okres gwarancji, który może wynosić 36 lub 48 lub 60 miesięcy( lub więcej). Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 punktów za to kryterium. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Przekroczenie 60 miesięcy skutkować będzie przyznaniem z góry 40 pkt

Część nr: 2 Nazwa: Wymiana dźwigu osobowego w segmencie K7 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wymiany urządzenia dźwigowego w segmencie K7 Szpitala wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zezwoleń wynikających z aktualnych przepisów prawa, sporządzenie projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Demontaż istniejącego w segmencie K7 dźwigu wraz z niezbędnymi rozbiórkami konstrukcji i ich utylizacją. 3. Adaptacja istniejącego w budynku szybu windowego do potrzeb nowego urządzenia dźwigowego w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych, i innych niezbędnych robót, które wynikną z opracowanych przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego w segmencie K7 z certyfikacją nowych urządzeń oraz uzyskaniem stosownych decyzji UDT zezwalających na użytkowanie nowego dźwigu. 5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej nowego dźwigu wraz z kosztorysem powykonawczym sporządzonym metodą uproszczoną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 6. Dźwig ma spełniać wymagania aktualnych przepisów prawa i norm technicznych stawianych dźwigom towarowo-osobowym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktualnie użytkowany w segmencie K7 dźwig nie jest dźwigiem pożarowym i nie stanowi odrębnej strefy pożarowej. Nowy dźwig musi zapewniać zjazd pożarowy. Ognioodporność konstrukcji i elementów wykończeniowych winna spełniać wymagania przepisów obowiązującego Prawa Budowlanego oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Zamawiający oczekuje energooszczędnych rozwiązań technicznych w tym również niskich kosztów eksploatacyjnych nowego dźwigu. 7. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również:: 1) zatwierdzenie zakresu prac w UDT, 2) wykonanie pomiarów elektrycznych, 3) odbiór przez UDT nowo zainstalowanego dźwigu osobowego (wraz z kosztami odbioru) – dotyczy również napraw gwarancyjnych w zakresie wymagającym odbioru prac przez UDT. Koszty obowiązujących corocznych badań technicznych przez UDT będzie ponosił Zamawiający. 4) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi dźwigów oraz uwalniania pasażerów, 8. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowm – załącznik no niniejszego protokołu.

 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45313100-5, 45000000-7, 42416100-6, 45453000-7, 45111300-1, 45111220-6, 71000000-8, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 113821,14

Waluta:

PLN

 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-30

 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium: „Okres Gwarancji” Okres gwarancji (G) 36 miesięcy \* 0 pkt 48 miesięcy \* 20 pkt 60 miesięcy i więcej \* 40 pkt \*wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez 12 miesięcy w okresie udzielonej gwarancji – liczonych od dnia protokołu końcowego bez uwag Wykonawca w formularzu ofertowym zaznacza okres gwarancji, który może wynosić 36 lub 48 lub 60 miesięcy( lub więcej). Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 punktów za to kryterium. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Przekroczenie 60 miesięcy skutkować będzie przyznaniem z góry 40 pkt